Note de Cadrage

Le Comptoir des Arts

|  |
| --- |
| Contexte |

Face à l’évolution croissante du marché de la décoration intérieure, la demande d’objets décoratifs atypiques est en augmentation.

L’idée directrice derrière notre projet s’oriente en deux grands axes :

* Mettre à disposition d’artistes nouveaux/méconnus une plateforme de vente pour leur travail
* Répondre à la demande des clients avec des produits qu’ils ne trouveront pas ailleurs

|  |
| --- |
| Objectifs |

* Mettre en ligne un site d’e-commerce Fonctionnel
* Référencer ce site sur les moteurs de recherches
* Déployer une base de données
* Mettre en place un outil de consultation/gestion des stocks en temps réel
* Mettre en place un système de comptes

|  |
| --- |
| Macro-planning prévisionnel |

Le site doit être terminé au plus tard le **09/05/2017**

**24/11 :** Début du projet

**Début décembre :** Livraison de la base de données

**Début décembre :** Livraison de l’identité graphique

**Mi-décembre :** Validation du Cahier des charges

**Fin Décembre :** Livraison des maquettes

**Maximum 08/01 :** Intégration des maquettes terminées et mis en ligne.

**Fin Janvier :** Intégration du PHP

**Courant Février :** Mise en place du paiement sécurisé

|  |
| --- |
| Première estimation des risques |

1. Mauvaise gestion du planning
2. Indisponibilité partielle des ressources par rapport à un autre projet
3. Mauvaise définition de la cible
4. Difficultés de construire une interface ergonomique

|  |
| --- |
| Intérêts du projet |

1. Mise en pratique des connaissances acquises en cours
2. Apprendre à respecter des délais
3. Apprendre à Réaliser un projet à court terme

|  |
| --- |
| Acteurs du Projet |

1. Samir AZZAG : Commanditaire
2. Yohann BRAUN : Chef de Projet/développement Backend/créations graphiques
3. Nathan RISBOURG : Co-chef de Projet/développement Backend
4. Raphael AGOSTINI : développement Backend
5. Dom THIERS : développement Frontend/créations graphiques
6. Alexandru DOBRESCU : développement Frontend/créations Frontend