

**Le comptoir des Arts**

# C:\Users\Principal\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logonoir.pngFICHE ITERATION N°2

**Auteurs :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auteurs** | **Approbateurs** | **Validation** |
| **Braun Yohann** |  |  |
| **Rédigé le : 08/04/2018** | **Approuvé le :** | **Validé le :** |

**Diffusion :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| **À :** | **Samir AZZAG** |
| **Copies à :** | **Nathan RISBOURG**  **Raphael AGOSTINI**  **Yohann BRAUN** |

**Document de référence :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
|  |  |

**Historique :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| **1.0** | **Yohann BRAUN** | **Nathan RISBOURG**  **Raphael AGOSTINI** | **19/02/2018** | **Création du Document et Attribution des tâches** |
| **1.1** | **Yohann BRAUN** |  | **22/02/2018** | **Edition de taches** |
| **1.2** | **Yohann BRAUN** |  | **15/03/2018** | **Correction des taches** |
| **2.0** | **Yohann BRAUN** |  | **08/04/2018** | **Mise à jour du document pour la nouvelle itération** |
| **2.1** | **Yohann BRAUN** |  | **12/04/2018** | **Modification avant passage à l’itération 3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste des tâches** | **Auteurs** | **Date début** | **Rendu Prévisionnel** | **Rendu réel** | **Notes** |
| Mise à jour de la Documentation | Yohann BRAUN | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 |  |
| Integration Index | Raphael AGOSTINI | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | Responsive à faire |
| Popup connexion | Nathan RISBOURG | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | Responsive à faire |
| Integration Panel Admin | Nathan RISBOURG | 30/03/2018 | 09/04/2018 |  | Rmeis au 26/04 |
| Include Footer | Yohann BRAUN | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | Responsive à faire |
| Integration et implementation Back Office | Nathan RISBOURG | 09/04/2018 | 18/04/2018 |  | Remis au 26/04 |
| Implementation authentification | Nathan RISBOURG | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 26/04/2018 |  |
| Integration Gallerie | Raphael AGOSTINI | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 12/04/2018 | PHP à faire |
| Strategie SEO | Yohann BRAUN | 13/04/2018 | 17/04/2018 | 12/04/2018 |  |
| Implementation Panier | Nathan RISBOURG | 13/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |  |
| Paiement securisé | Raphael AGOSTINI | 23/04/2018 | 27/04/2018 |  |  |
| Mise en ligne | Yohann BRAUN | 30/04/2018 | 02/05/2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |