Réunion du 23/11

* Rédaction de la note de cadrage terminée
* Accord sur l’utilisation de l’outil Github
* Répartition des taches effectuée

Réunion du 28/11

* Présentation d’un premier logo, d’une charte graphique et d’une maquette
* Première itération des documents de gestion de projet
* Brainstorming sur le nom
* Arborescence du site

Réunion du 05/12

* Deuxième itération du logo et de la maquette
* Première itération de la base de donnée

Réunions du 11/12 & 12/12

* Deuxième itération des documents de gestion
* Mise en place du Github
* Troisième itération de la maquette de la HomePage
* Maquttes accueil et contact

Reunion du 15/02

* Retard sur l’integration
* Retard sur les documents (fiche d’ité, spécificitès fonctionnelles/non focntionnelles, rapport de test fonctionnel)
* Revoir l’arborescence du git
* Completer l’uml
* Dom et alex

\*dictionnaire mcd mld

Compterendu reunion externe